| FORMATO: CMA – C1 – LR Cumpliendo Metas Alimenticias | Lista de Riesgos | Página 1 de 2 |
| --- | --- | --- |

| Riesgo | Área del conocimiento que afecta | Característica | Atención Inmediata (AI) Ignorar (I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de datos al llenar formulario | Memoria Principal | Corrompe el sistema | AI |
| Usuarios idénticos | Base de datos | Colisión de datos | AI |
| Falta de datos tipo ingredientes | Todo el sistema | Segmentación de memoria | AI |
| Falta de datos de usuario | Perfil | Fatos nulos | I |
| Tipo de dato invalido | Base de datos del perfil | Quiebra el sistema | AI |
| Codificación | Sintaxis del código fuente | Operaciones mescladas | AI |

| FORMATO: CMA – C1 – VR Cumpliendo Metas Alimenticias | Valoración de los Riesgos | Página 1 de 2 |
| --- | --- | --- |

| Riesgo | Categoría del riesgo | Probabilidad de ocurrencia % | Valor del riesgo $ | Impacto en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de datos al llenar formularios | Atención inmediata | 90 | 5,000 | Host y bases de datos dañados |
| Usuarios idénticos | Atención inmediata | 98 | 200 | Colisión de las bases |
| Fala de datos del usuario | Atención baja | 70 | 200 | Datos nulos en bases |
| Datos inválidos | Atención moderada | 80 | 5,000 | Host y bases dañadas |
| Codificación | Atención inmediata | 60 | 10,000 | Todo el proyecto se corrompe |

| FORMATO: CMA – C1 – RR Cumpliendo Metas Alimenticias | Respuesta a los Riesgos | Página 2 de 2 |
| --- | --- | --- |

| Área de riesgo | Descripción | Efecto disparador | Acciones preventivas | Acciones de contingencia | Responsable del área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Memoria Principal | Corrompe el sistema | Falta de datos al llenar formulario | Codificar alertas | Mandar mensajes o alertas al usuario | Back-End desarrolladores |
| Base de datos | Colisión de datos | Usuarios idénticos | Codificar alertas | Mandar mensajes o alertas al usuario | Back-End desarrolladores |
| Todo el sistema | Segmentación de memoria | Falta de datos tipo ingredientes | Codificar alertas | Avisar a los programadores | Programadores |
| Perfil | Fatos nulos | Falta de datos de usuario | Codificar alertas | Mandar mensajes o alertas al usuario | Marketing |
| Base de datos del perfil | Quiebra el sistema | Tipo de dato invalido | Codificar alertas | Mandar mensajes o alertas al usuario | Back-End desarrolladores |
| Sintaxis del código fuente | Operaciones mescladas | Codificación | Codificar alertas | Avisar a los programadores | Programadores |