| Prototipos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Página web que genere una dieta en base a datos de tu cuerpo. | 27/Octubre/2019 |  |
| Actualización de base de alimentos | 05/Noviembre/2019 |  |
| Mostrar ingredientes de la semana | 25/Noviembre/2019 |  |
| Documentación |  |  |
| ISR | 15/Octubre/2019 |  |
| DS | 27/Octubre/2019 |  |
| RS | 15/Noviembre/2019 |  |
| Guía | 25/Noviembre/2019 |  |
| Planeación |  |  |
| WBS | 05/Noviembre/2019 |  |
| Organigrama | 05/Noviembre/2019 |  |
| Requerimientos Funcionales | 10/Noviembre/2019 |  |
| Documentación Escrita | 25/Noviembre/2019 |  |
| Proceso |  |  |
| Entrega del proyecto | 27/Noviembre/2019 |  |